1

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Свердловская область**

**ДУМА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

от 27 августа 2014 года **№ 100**

г. Североуральск

Об утверждении программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Североуральского городского округа на 2015-2020 годы и перспективу до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, № 202) с изменениями на 21 июля 2014 года, Уставом Североуральского городского округа («Наше слово», 2005, 15 августа, № 95) с изменениями на 23 апреля 2014 года, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, 26 июня №3163), Дума Североуральского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Североуральского городского округа на 2015-2020 годы и перспективу до 2025 года» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наше слово» и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Североуральского городского округа по городскому хозяйству и землепользованию (Меньшиков Б.В.).

Глава

Североуральского городского округа Б.В. Меньшиков

Утверждена

Решением Думы

Североуральского городского округа

от 27 августа 2014 года № 100

«Об утверждении программы

«Комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Североуральского городского округа на

2015-2019 годы и перспективу до 2025 года»

**Программа**

**«Комплексного развития коммунальной**

**инфраструктуры Североуральского городского округа**

**на 2015-2019 годы и перспективу до 2025 года»**

**I. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Североуральского городского округа на 2015-2019 годы и перспективу до 2025 года»  (далее Программа) |
| **Ответственный исполнитель Программы** | **Администрация Североуральского городского округа в лице отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа** |
| **Соисполнители Программы** | **1. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»;**  **2. Муниципальное унитарное предприятие «Комэнергоресурс»;**  **3. Организации коммунального комплекса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Североуральского городского округа;**  **4. Физические и юридические лица по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с № 94-ФЗ по итогам торгов.** |
| **Цели Программы** | Повышение комфортности и безопасности проживания населения Североуральского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, объектов размещения твердых бытовых отходов. |
| **Задачи Программы** | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;  2.Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;  3.Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Североуральского городского округа;  4. Поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне;  5. Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, снижения энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства;  6.Снижение износа коммунальной инфраструктуры;  7. Создание условий для газификации жилищного фонда Североуральского городского округа;  8. Создание условий для привлечения частных инвестиций, направленных на строительство (модернизацию, реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели** | **Приведены в приложении №1 к программе** |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | **2015-2019 годы и в перспективе до 2025 года** |
| **Объемы требуемых капитальных вложений** | **Общий объем финансирования Программы за 2015-2025 годы за счет всех источников финансирования составит**  **1 074 320,0тыс. рублей**  **в том числе:**  **средства областного бюджета – 90,0 тыс. рублей;**  **средства местного бюджета – 556 730,0 тыс. рублей;**  **внебюджетные источники – 517 500,0 тыс. рублей.** |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | **По результатам реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:**  **- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы основных фондов коммунального хозяйства, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг за счет модернизации, реконструкции и строительства объектов коммунального комплекса;**  **- обеспечение доли роста потребления природного газа в топливно-энергетическом балансе, в том числе за счет сокращения потребления твердого топлива и нефтепродуктов.** |

«Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Североуральского городского округа 2015-2019 годы и перспективу до 2025 года» носит аналитический характер и разработана на перспективный план развития городского округа.

Программа разработана на основании и с учетом документов территориального планирования Североуральского городского округа, разработанного общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства» Свердловского областного отделения и утвержден в 2012 году на перспективу до 2032 года, а также схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Североуральского городского округа и проекта по реконструкции полигона твердых бытовых отходов, разработанного Уральским НИИ Академии Коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова

Механизм реализации программы осуществляется путем финансирования муниципальных программ в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом городского округа на соответствующий период и реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

**Раздел II. Характеристика и перспективный план развития**

**Североуральского городского округа**

**Местоположение.**

Город Североуральск расположен на восточном склоне Среднего Урала, на берегу реки Вагран, в 479 километрах от города Екатеринбурга у железнодорожной магистрали Свердловск - Серов - Покровск-Уральский (станция Бокситы в 8 километрах от города). Автомобильные дороги соединяют город с основными населенными пунктами севера Свердловской области: Серовом, Краснотурьинском, Карпинском, имеющими с ним тесные экономические связи. Интенсивные грузопассажиропотоки существуют между городом Североуральском и поселками Черемухово, Калья, Третий Северный, Покровск-Уральский, Бокситы, которые входят в состав муниципального образования.

Город Североуральск является центром локальной системы Североуральского городского округа, **в состав которого входят: город Североуральск, поселки: Баяновка, Бокситы, Калья, Покровск-Уральский, Сосьва, Третий Северный, Черемухово и село Всеволодо-Благодатское. Площадь территории Североуральского городского округа составляет 3,504 тыс. кв. м.**

Североуральский городской округ является территорией промышленного производства, в тоже время значительную часть территории округа занимают земли лесного фонда. Промышленное производство сосредоточено, в основном, в городе Североуральске, в поселках размещаются шахты по добыче бокситовых руд. В единую систему населённые пункты связаны автомобильными дорогами.

По численности населения Североуральск относится к категории малых городов (от 10 до 50 тыс. жителей) и по функциональному назначению является административным, экономическим и социально-культурным центром округа.

Население городского округа на 01 января 2014 года составляет 43947 человек.

Основным градообразующим предприятием города является открытое акционерное общество «Севуралбокситруда» (численность работающих 4176 человек на 01.07.2014 г.)

На 01 января 2014 года в городе работает завод ЖБИ, пивоваренный завод, ЗАО «Севертеплоизоляция», автотранспортные предприятия. Появилось множество предприятий среднего и малого бизнеса. В поселке Покровск-Уральский работает дробильно-сортировочная фабрика по добыче щебня.

**Социально-демографическая структура населения.**

Численность населения Североуральского городского округа на 01 января 2014 года составила 43947 человек, из них:

городское население – 27 560 человек;

сельское население – 15 059 человек;

моложе трудоспособного возраста – 7993 человек;

трудоспособного возраста – 23 612 человек;

старше трудоспособного возраста – 11640 человек.

Население городского округа постоянно сокращается за счет отрицательного естественного и миграционного прироста населения.

**Раздел III. Характеристика существующего состояния**

**систем коммунальной инфраструктуры**

За последние годы обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Североуральского городского округа стало ещё более проблематичным. Это связано с тем, что финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства не покрывают её потребности. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов система коммунальной инфраструктуры морально и физически устарела

**Теплоснабжение.**

Теплоснабжение Североуральского городского округа выполняют 4 котельные:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| 1 | Центральная котельная | 501,16 |
| 2 | Котельная поселка Черемухово | 39,26 |
| 3 | Котельная поселка Покровск-Уральский | 8,31 |
| 4 | Котельная поселка Баяновка | 0,556 |

Источником теплоснабжения города Североуральска, поселков Калья и Третий Северный является Центральная котельная, расположенная на севере города.

На котельную подается вода хозяйственно-питьевого качества от системы хозяйственно-питьевого водоснабжения СУБРа. Основным топливом котельной служит природный газ, резервным - мазут.

Система теплоснабжения от котельной открытая, двухтрубная, теплоносителем является перегретая вода с параметрами 40/70ºС.

Подача тепла в город осуществляется по двум теплопроводам. Перегретая вода подается к тепловым пунктам, где осуществляется снижение параметров теплоносителя для подачи потребителям. Всего на территории города 16 тепловых пунктов. Основные теплопроводы проложены по улицам: Шахтерской, Циолковского, Ленина, Вокзальной, Осипенко, Буденного. Основные теплопроводы закольцованы.

Теплоснабжение поселков Черемухово, Покровск-Уральский и Баяновка осуществляют котельные, находящиеся непосредственно в поселках.

В одноэтажной индивидуальной застройке отопление частично печное.

Промышленные объекты города получают тепло от системы теплоснабжения города.

Состояние существующих тепловых сетей неудовлетворительное. Потери тепла составляют до 19%.

**Электроснабжение.**

Источниками электроснабжения города являются:

- подстанция «Город» 110/6 кВ,

- подстанция «ГРП»- 35/6 кВ,

- подстанция «Шахта 16-16 БИС» 110/6 кВ

Входящие в единую систему «Свердловскэнерго» и связанные высоковольтными линиями электропередач (далее - ВЛ) 110, 35 кВ с подстанциями «Краснотурьинск» 220/110/35 кВ, «Покровское» 35 кВ, «Котельная» 35/6 кВ, «Североуральск» 110/35/6 кВ, «Котельная» 110/10 кВ.

Протяженность сетей электроснабжения городского округа – 961 км. Количество трансформаторных подстанций – 116 единиц.

Износ сетей электроснабжения значительный, потери в сетях составляют до 14 %.

**Водоснабжение.**

В настоящее время источниками водоснабжения города Североуральска являются:

1. поверхностный - река Вагран, производительностью 4 818 000 м³/год;

2. подземные:

- скважины Северо-Восточного дренажного узла (СВДУ) открытого акционерного общества «СУБР» - производительность 22 000 000 тыс.куб.м /год;

- Покровск-Уральский – производительность 175 2000 тыс.куб.м /год;

На территории города расположены три водоочистных насосных станций:

насосная фильтровальная станция производительностью 550 м³/час;

насосная станция II-го подъема СВДУ производительностью 2 400 м³/час;

насосная станция поселка Покровск-Уральский производительностью 40м³/час.

Водопроводные насосные станции:

насосная станция III-го подъема производительностью 1500 м³/час;

насосная станция I-го подъема (НФС) производительностью 550 м³/час.

Резервуары:

насосная II-го подъема СВДУ – два резервуара объемом по 600 м³ и один резервуар объемом 2 000 м³;

насосная III-го подъема – два резервуара объемом по 2 000 м³ и один резервуар объемом 3 000 м³;

насосная фильтровальная станция - два резервуара объемом по 500 м³;

два городских резервуара объемом по 1 000 м³.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 210 км.

Система водоснабжения Североуральского городского округа проложена в 60-70-х годах и в настоящее время физически и морально устарела. Потери воды при транспортировке до потребителя составляют до 12%.

**Газоснабжение.**

Газоснабжение города осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается в город от газораспределительной станции (далее - ГРС), расположенной к северо-востоку от города. К ГРС газ подходит по газопроводу-отводу Д 250 мм от магистрального газопровода Тюменьтрансгаз. Распределение газа по территории города осуществляется по трехступенчатой схеме: от ГРС газ высокого давления 2-ой категории (0,6 МПа) по газопроводу к ГРП 2 и 3 (газораспределительный пункт), где редуцируется до давления 1400 Па для подачи потребителям.

Основные газопроводы проложены по улицам: Буденного, Ватутина, Ленина, Чайковского.

Одноэтажная индивидуальная застройка обеспечивается сжиженным газом, в основном для целей пищеприготовления.

Протяженность провода высокого давления 2 категории (0,6 МПа) от газораспределительной станции до головного газорегуляторного пункта 4700 метров.

Основной проблемой газоснабжения является отсутствие полного централизованного газоснабжения жилой застройки города.

На территории Североуральского городского округа коммунальные услуги оказывают следующие организации:

муниципальное унитарное предприятие «Комэнергоресурс» - теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания» «Североуральские РКЭС» - обслуживание и ремонт сетей электропередач;

открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» - электроснабжение;

открытое акционерное общество «Уральские газовые сети» - газоснабжение;

общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис» - вывоз и утилизация твердых бытовых отходов.

Объем потребления коммунальных ресурсов за 2013 год составил:

объем отпуска холодной воды – 16 401,8 тыс.куб.м;

объем отпуска горячей воды – 2734 тыс.куб.м;

объем отпуска электрической энергии – 32156 кВт;

объем отпуска тепловой энергии – 601418 Гкал.

**Раздел IY.План развития городского округа, с учетом спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана**

Североуральск входит в Северный управленческий округ Свердловской области и является административным центром Североуральского городского округа.

В Схеме территориального планирования Свердловской области, разработанной общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства» Свердловского областного отделения, планируется усиление роли Североуральска в общей системе расселения области. Основным элементом, влияющим на развития города, является прохождение меридионального транспортного коридора, который представлен железнодорожными линиями: Свердловск-сортировка – Смычка – Гора Благодатская – Серов – Ивдель – Полуночное, и проектируемой федеральной автодорогой: Уфа - Екатеринбург – Серов – Североуральск – Ивдель – Лабытнанги.

Этот транспортный коридор свяжет два трансконтинентальных широтных направления транспортного коридора №2 («Берлин - Москва – Нижний Новгород» через Екатеринбург до Пекина, представленный существующими железнодорожными линиями «Транссиба» и федеральными автодорогами Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Казань) и Северный коридор, протрассированный севернее Свердловской области по территории Уральского Федерального округа.

Проектируемый транспортный коридор обеспечит дополнительную связь с северными регионами Уральского Федерального округа, выход к месторождениям Полярного и Приполярного Урала и Северным морским портам.

В целом, город Североуральск располагает богатыми природными возможностями для градостроительного развития (выразительный рельеф, горы, водоемы, лесные массивы), для повышения эстетически-благоприятного облика застройки, для улучшения условия проживания и жизнедеятельности населения.

Анализ современной градостроительной ситуации и экономического состояния города Североуральск показывает, что город в настоящее время, имеет определённый потенциал для развития.

Во-первых, в границах города существует около 1978 га территории, не занятой под определённый вид использования и представляющие собой залесенные территории и луга.

Во-вторых существует производственный потенциал территории и трудовых ресурсов.

Несколько снижает привлекательность города тот факт, что часть жилых территорий не имеет полного набора инженерного благоустройства и оборудования.

**Раздел Y. Перечень мероприятий и целевых показателей Программы**

Данная Программа носит аналитический характер и разработана на перспективный план развития городского округа. Механизм реализации программы осуществляется путем финансирования муниципальных программ в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом городского округа на соответствующий период и реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач и мероприятий Программы установлены целевые показатели (приложении № 1 к настоящей Программе). Оценка достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий, входящих в состав Программы, производится на основании достижения целевых показателей, количественные значения которых приведены в соответствующих Подпрограммах.

Реализация Программы позволит создать условия для повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда, создание комфортной среды для проживания населения, в том числе за счет достижения баланса социально-экономических интересов потребителей, производителей и иных участников рынка жилищно-коммунальных услуг и привлечение инвестиций для развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Североуральского городского округа.

В составе работ Программы планируется осуществить мероприятия, направленные на развитие и модернизацию систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, полигона твердых бытовых отходов.

Мероприятия Программы взаимосвязаны с концепцией перспективного развития территории Североуральского городского округа, изложенной в генеральном плане развития Североуральска.

Мероприятия Программы основаны на предложениях, разработанных в схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Североуральского городского округа.

Мероприятия Программы по мере финансирования из бюджета Североуральского городского округа и инвестиций, предложенных в инвестиционных программах, будут переносится в муниципальные и инвестиционные программы и реализовываться в пределах финансирования.

**Раздел YI. Анализ фактических и плановых расходов**

Общий объем финансирования Программы определен исходя из прогнозируемой стоимости мероприятий, предлагаемых в схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и (или) из планируемых расходов на реализацию включенных в ее состав Подпрограмм и составляет 1 075 200,0 тыс. рублей, в том числе 557 610,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

Расходы на реализацию Программы по годам, источникам финансирования и заказчикам приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства внебюджетных источников, средства областного бюджета.

Реализация мероприятий Программы к 2025 году будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) повышение качества жизни населения, в том числе в сельской местности;

2) обеспечение надежной и безопасной работы лифтов;

3) снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг, приводящее к удешевлению стоимости жилищно-комммунальных услуг для населения;

4) улучшение экологической ситуации;

5) обеспечение роста доли потребления природного газа в топливно-энергетическом балансе Свердловской области, в том числе за счет сокращения потребления твердого топлива и нефтепродуктов;

6) обеспечение экономии бюджетных средств;

7) возможность перспективного развития городского округа и его инвестиционная привлекательность.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным требованиям. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части защиты окружающей среды осуществляется при проведении экологической экспертизы проектов, которая входит в состав государственной экспертизы проектов.

**Раздел YII. Обосновывающие материалы**

Обосновывающими материалами для Программы являются схема территориального планирования Североуральского городского округа, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, проект реконструкции полигона твердых бытовых отходов.

Высокий рост спроса на коммунальные ресурсы в Североуральском городском округе не ожидается. Однако, в связи с развитием малоэтажного жилищного строительства, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, увеличением индивидуального жилишного строительства, а также с целью снижения потерь при транспортировке коммунальных ресурсов до потребителя, связанных с большим износом коммунальной инфраструктуры, и, как следствие этого, снижение тарифов, а так же в целях повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры, необходимо проведение работ по реорганизации всей коммунальной системы.

Мероприятия, предусмотренные Программой, предложены в схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Североуральского городского округа и разработаны на основе документов территориального планирования с учетом показателей организаций коммунального комплекса, работающих на территории городского округа. Мероприятий, разработанные в схемах учитывают требования федерального законодательства в сфере теплоснабжения, водоснабжения и энергосбережения.

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется разработка инвестиционных программ организациями коммунального комплекса с целью привлечения инвестиций. Планируется привлечение инвесторов для реализации мероприятий по подпрограмме «Чистая вода». Для развития туристического бизнеса планируется привлечение инвесторов на строительство электросетевого комплекса для спортивно-туристического комплекса «Гора Кумба» и строительство высоковольтной линии до трансформаторной подстанции «Всеволодск-2».

**Раздел YIII. Перечень сокращений, используемых**

**в муниципальной целевой Программе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Программа** | **Программа** «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Североуральского городского округа на 2015-2020годы и перспективу до 2025 года» |
| **ВЛ** | **Высоковольтная линия** |
| **ТП** | **Трансформаторная подстанция** |
| **РУ** | **Распределительное устройство** |
| **кВ** | **Киловольт** |
| **ф.** | **Фидер** |
| **ГРП** | **Главный распределительный пункт** |

Приложение № 1

к программе «Комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Североуральского городского округа»

на 2015-2020 годы и перспективу до 2025 года»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры**

**Североуральского городского округа» на 2015-2020 годы и перспективу до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | Источник значений показателей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры по направлениям теплоснабжение и электроснабжение»** | | | | | | | | | |
| 2 | **Цель 1** Повышение комфортности условий проживания населения Североуральского городского округа за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 3 | **Задача 1** Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг | | | | | | | | | |
| 4 | **Целевой показатель 1**  Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | | 22,0 | Отчетные данные МУП «Комэнергоресурс» |
| 5 | **Целевой показатель 2**  Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | | 13,6 | Отчетные данные ОАО «Региональная сетевая компания» |
| 6 | **Целевой показатель 3**  Увеличение протяженности сетей электроснабжения относительно общей протяженности сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,6 | Отчетные данные ОАО «Региональная сетевая компания |
| 7 | **Целевой показатель 4**  Разработка проектов по строительству, модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения и электроснабжения | комплект | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 1 | Отчетные данные органа местного самоуправления |
| 8 | **Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и газификации Североуральского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 9 | **Цель 2** Повышение комфортности условий проживания населения Североуральского городского округа за счет обеспечения возможности использования сетевого газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | | | | | |
| 10 | **Задача 2** Развитие сети газоснабжения на территории Североуральского городского округа | | | | | | | | | |
| 11 | **Целевой показатель 5**  Увеличение протяженности распределительных газопроводов на территории Североуральского городского округа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | | Отчетные данные органа местного самоуправления |
| 12 | **Целевой показатель 6**  Разработка проектов по газификации объектов Североуральского городского округа | комплект | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | Отчетные данные органа местного самоуправления |
| 13 | **Подпрограмма 3. «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| 14 | **Цель 3** Повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам | | | | | | | | | |
| 15 | **Задача 3** Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 16 | **Целевой показатель 7**  Увеличение протяженности сетей водоснабжения относительно общей протяженности сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 13,1 | | Отчетные данные МУП «Комэнергоресурс» |
| 17 | **Целевой показатель 8**  Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в водные объекты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,8 | | Отчетные данные МУП «Комэнергоресурс» |
| 18 | **Целевой показатель 9**  Увеличение доли населения потребляющего питьевую воду стандартного качества от общей доли населения городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,8 | 100 | | Отчетные данные МУП «Комэнергоресурс» |
| 19 | **Целевой показатель 10**  Доля потерь воды при транспортировке от водозабора до потребителя от общего количества потребляемой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | | Отчетные данные МУП «Комэнергоресурс» |
| 20 | **Целевой показатель 11**  Разработка проектов по водоснабжению объектов Североуральского городского округа | комплект | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | | Отчетные данные органа местного самоуправления |
| 21 | **Подпрограмма 4. «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами** | | | | | | | | | |
| 22 | **Цель 4** Улучшение экологической ситуации и повыщение безопасности проживания населения Североуральского городского округа за счет развития и модернизации объектов размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов | | | | | | | | | |
| 23 | **Задача 4**Оказание содействия организациям коммунального комплекса по реализации мероприятий, предусмотренных в аналогичных производственных программах по модернизации объектов размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов | | | | | | | | | |
| 24 | **Целевой показатель 12**  Ввод мощностей полигона твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | | Отчетные данные органа местного самоуправления |
| 25 | **Целевой показатель 13**  Разработка проекта санитарно-защитной зоны полигона | комплект | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | Отчетные данные органа местного самоуправления |

Приложение № 2

к программе «Комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Североуральского городского округа»

на 2015-2020 годы и перспективу до 2025 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **программы "Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Североуральского городского округа" на 2015-2025 годы и перспективу до 2025 года** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | **Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020-2025** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ВСЕГО по подпрограмме, в том числе:*** | **1 074 320,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **44 810,0** | **214 210,0** | **815 300,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **556 730,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **810,0** | **169 980,0** | **385 940,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **60,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | **517 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **44 000,0** | **44 200,0** | **429 300,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Капитальные вложения*** | **894 870,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **169 160,0** | **725 710,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **553 480,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **168 930,0** | **384 550,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **60,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | **341 300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **341 100,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Прочие нужды*** | **179 450,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **44 810,0** | **45 050,0** | **89 590,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **3 250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **810,0** | **1 050,0** | **1 390,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | **176 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **44 000,0** | **44 000,0** | **88 200,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры по направлениям теплоснабжение и электроснабжение"** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего по подпрограмме, в том числе*** | **347 620,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **310,0** | **109 060,0** | **238 250,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **346 920,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **310,0** | **109 060,0** | **237 550,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **700,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего по направлению «Капитальные вложения», всего, в том числе*** | **346 710,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **108 910,0** | **237 800,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 346 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 910,0 | 237 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | **177 400,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **50 000,0** | **127 400,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 176 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 126 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1 Строительство блочных газовых котельных в поселках Черемухово, Калья и Третий Северный** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 174 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 124 500,0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2 Строительство ВЛ-6кВ от РУ-6кВ Наклонных стволов шахты № 8-8бис. «Черемуховская», яч. №3 до опоры № 280 ТП- «Всеволодск-2»** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 3 Строительство Электросетевого комплекса 35кВ Спортивно-туристического центра «Гора Кумба»** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Иные капитальные вложения** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 169 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 910,0 | 110 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 169 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 910,0 | 110 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие 4 Модернизация Центральной котельной с заменой теплоэнергетического оборудования*** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 5 Модернизация твердотопливной котельной в поселке Баяновка** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 310,0 | 0,0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 6 Модернизация котельной поселка Покровск-Уральский** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 13 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 10 000,0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 7 Модернизация электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-5 в 6-ом микрораойне** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 8 Реконструкция ВЛ -0,4кВ, от трансформаторной подстанции ТП-5, ф. №7, пос. Черемухово** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **2 Прочие нужды** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | *всего, в том числе* | **910,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **310,0** | **150,0** | **450,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 150,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 9 Разработка проекта модернизации Центральной котельной** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***всего, в том числе:*** | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 10 Разработка проекта модернизации котельных в поселках Баяновка и Покровск-Уральский** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 11 Разработка проекта строительства блочных газовых котельных в поселках Черемухово, Калья, Третий Северный** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 12 Разработка проекта на строительство ВЛ-6кВ от РУ-6кВ Наклонных стволов шахты № 8-8бис. «Черемуховская», яч. № 3 до опоры № 280 ТП- «Всеволодск-2»** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***всего, из них:*** | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 13 Разработка проекта на модернизацию электрооборудования трансформаторной подстанции КП-5 в 6-ом микрорайоне** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***всего, из них:*** | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 14 Разработка проекта на модернизацию трансформаторной подстанции ТП-5, ф. №7, пос. Черемухово** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***всего, из них:*** | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 15 Разработка проект на строительство Электросетевого комплекса 35кВ Спортивно-туристического центра «Гора Кумба»** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***всего, из них:*** | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 "Развитие газоснабжения и газификация Североуральского городского округа"** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего по подпрограмме, в том числе* | **2 280,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **380,0** | **1 800,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 380,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего по направлению «Капитальные вложения», всего, в том числе*** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства всего*** | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 16 Строительство распределительного газопровода м-н Крутой Лог и Горный** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Иные капитальные вложения** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. Прочие нужды** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | *всего, в том числе* | **1280,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **380,0** | **800,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 380,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 17 Оформление Акта выбора трассы под строительство газопровода в м-не Крутой Лог и Горный** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 18 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания под строительство газопровода в м-не Крутой Лог и м-не Горный** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 19 Разработка проекта газификации м-на Крутой Лог и Горный и прохождение государственной экспертизы** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 20 Оформление Акта выбора трассы под строительство газопровода в частном жилом секторе пос. Калья, Третий Северный** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 21 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания под строительство газопровода в частном жилом секторе пос. Калья и Третий Северный** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 22 Разработка проектно-сметной документации для строительства газопровода в пос. Калья и Третий Северный** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 "Чистая вода" - развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме, в том числе:** | **723 030,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **44 100,0** | **104 390,0** | **574 540,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | **207 030,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **60 390,0** | **146 540,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | **516 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **44 000,0** | **44 000,0** | **428 000,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1 Капитальные вложения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего по направлению «Капитальные вложения», всего, в том числе*** | **546 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **60 000,0** | **486 200,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 206 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 146 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | 390 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 375 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 23 Строительно-монтажные работы, установка технологического оборудования, запуск производственных мощностей Верхневагранского и Северного месторождения пресных вод.** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, из них*** | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 24 Строительство очистных сооружений в поселках Калья, Третий Северный, Черемухово** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, из них*** | 240 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 000,0 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 240 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 25 Строительство новых распределительных сетей водоснабжения** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, из них*** | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 35 000,0 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 35 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.2 Иные капитальные вложения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 156 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 111 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 156 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 111 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 26 Реконструкция магистральных водопроводов методом санации полиэтиленовыми трубами** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 27 Реконструкция участков внутриквартальных водопроводов методом санации полиэтиленовыми трубами** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 28 Реконструкция очистных сооружений Североуральска** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 45 000,0 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 45 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 29 Перевод обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях поселка Черемухово и Покровск-Уральский** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 65 000,0 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 65 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. Прочие нужды** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***всего, в том числе*** | **176 830,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **44 100,0** | **44 390,0** | **88 340,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 390,0 | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 176 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 000,0 | 44 000,0 | 88 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, из них*** | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 36 000,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 31 Разработка проектно-сметной документации строительства источника питьевого водоснабжения населения Североуральского городского округа** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, из них*** | 104 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 52 000,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 104 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 52 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 32 Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводов в индивидуальной жилой застройке** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 33 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 280,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 34 Обследование, выдача заключения, разработка проектно-сметной документации по очистным сооружениям Североуральска** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 35 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участков магистральных и внутриквартальных водопроводов методом санации полиэтиленовыми трубами** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего:* | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 "Обращение с твердыми бытовыми отходами (коммунальными) отходами"** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего по подпрограмме, в том числе*** | **1 390,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **380,0** | **710,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **150,0** | **50,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **60,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **600,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего по направлению «Капитальные вложения», всего, в том числе*** | **960,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **250,0** | **710,0** |  | 1 390,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства всего*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Иные капитальные вложения** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 710,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 36 Реконструкция и строительство полигона твердых бытовых отходов города Североуральска (усовершенствование свалки)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего, в том числе*** | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 640,0 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| **2. Прочие нужды** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *всего, в том числе* | **430,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **130,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 130,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 37 Разработка проекта санитарно- защитной зоны полигона твердых бытовых отходов города Североуральска** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***всего*** | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 38 Подготовка отчета "Оценка риска для здоровья населения при обосновании размеров санитарно- защитной зоны полигона твердых бытовых отходов города Североуральска и проведение государственной экспертизы** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***всего*** | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |