| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 10.08.2016 | № 989 |
| г. Североуральск |

Об утверждении Комплексной программы

Североуральского городского округа «Создание в

Североуральском городском округе новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии

с прогнозируемой потребностью и современными

требованиями к условиям обучения» на 2016 - 2025 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы, Уставом Североуральского городского округа, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексную программу Североуральского городского округа «Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» на 2016 - 2025 годы (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению образования Администрации Североуральского городского округа обеспечить выполнение мероприятий Программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа В.П. Матюшенко.

Глава Администрации

Североуральского городского округа				             В.А. Ильиных

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 10.08.2016 № 989

«Об утверждении Комплексной программы Североуральского городского округа «Создание в

Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии

с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» на 2016 - 2025 годы»

Комплексная программа Североуральского городского округа

«Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

на 2016 - 2025 годы

## 2016

## ПАСПОРТ

Комплексной программы Североуральского городского округа

«Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

на 2016 - 2025 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Североуральского городского округа |
| --- | --- |
| Участники Программы | Управление образования Администрации Североуральского городского округа, общеобразовательные организации Североуральского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | I этап – 2016–2020 годы II этап – 2021–2025 годы |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, создание современной инфраструктуры общего образования Задачи: 1. обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций; 2. организация качественного выполнения ФГОС в части требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | - |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях Североуральского городского округа; 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 3. Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС в части условий реализации основной общеобразовательной программы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2016–2025 годах составит 129932,4 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств областного бюджета - 60000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 67512,4 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 2420,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 110732,0тыс. рублей, в том числе: за счёт средств областного бюджета - 60000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 49592,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 1140,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит 19200,4 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств областного бюджета - 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 17920,4 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 1280,0 тыс. рублей. |
| Адрес размещения программы в сети Интернет | http://www.adm-severouralsk.ru |

## Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой

направлена Программа

Комплексная программа Североуральского городского округа «Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» на 2016 - 2025 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05 декабря 2014 года № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1).

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

Между тем в настоящее время в Североуральском городском округе в части школ образовательный процесс организован в две смены.

На 01 января 2015 года в две смены вели обучение 6 школ (60 процентов общего количества школ), в которых обучалось свыше 3500 детей (75 процентов общей численности обучающихся.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество обучающихся во второй смене будет увеличиваться. При этом некоторые школьные здания не соответствуют новым требованиям. В 4-х школах здания требует капитального ремонта.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам.

Благодаря планомерной работе по реализации мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных школ в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы зданий с уровнем износа свыше 70 процентов и 50 - 70 процентов пока нет.

Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в школах согласно демографическому прогнозу возрастет на 290 человек.

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет 716 мест для обеспечения обучения в первую смену.

В сложившейся ситуации в Североуральском городском округе запланированы мероприятия по введению 216 новых мест (за счет капитального ремонта зданий и помещений, эффективного использования имеющихся помещений, проведения организационных кадровых решений), 500 мест (за счёт реконструкции ранее законсервированного здания школы, расположенного по адресу: г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 48).

Кроме того, в 2016 - 2025 годах планируется капитальный ремонт 12 зданий.

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Раздел 2. Цель и задачи Программы целевые показатели

(индикаторы) реализации Программы

Целью Программы является создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах общеобразовательных организаций.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении               № 1.

Программа реализуется в 2016 - 2025 годы.

Предполагается к 2018 году ликвидировать вторую смену. Не допустить высокую степень износа зданий общеобразовательных школ.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену. Будут созданы 716 мест для обучения детей в одну смену, в том числе будет создано 118 новых мест за счет эффективного использования имеющихся помещений (МАОУ СОШ № 1 - 24 места, МАОУ СОШ № 11 - 45 мест, МАОУ «СОШ № 14» - 25 мест, МАОУ СОШ № 8 - 24 места), 98 мест будет создано за счёт капитального ремонта помещений МАОУ «СОШ № 13», 500 мест будет создано за счёт реконструкции ранее законсервированного здания школы, расположенного по адресу: г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 48.

Будет проведён капитальный ремонт 12 зданий действующих общеобразовательных организаций.

100% учащихся будут обучаться в соответствии с ФГОС в части условий реализации основной общеобразовательной программы.

Управление образования Администрации Североуральского городского округа:

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы;

осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения мероприятий Программы;

в случае необходимости организует экспертные проверки хода реализации мероприятий Программы;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

## Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2025 годах планируется модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитальных ремонтов), возврат в систему общего образования ранее законсервированного здания школы на 500 мест;

капитальный ремонт здания и помещений МАОУ «СОШ № 13»;

оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений; повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного, проведение организационных кадровых решений) - введение дополнительно 118 мест (МАОУ СОШ №№ 1, 11, 8, 14);

организация качественного выполнения ФГОС в части условий реализации основной общеобразовательной программы (обновление учебников, учебного оборудования и мебели) - 100% общеобразовательных школ;

кадровое обеспечение системы общего образования (подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников общеобразовательных организаций) - 100% общеобразовательных школ.

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы, включая организацию экспертизы заявок на участие в Программе и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Мероприятия Программы приведены в приложении № 2.

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств бюджета Свердловской области, местного бюджета и привлечения внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение Программы, начиная с 2016 года по 2020 год, будет осуществляться в рамках мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие образования в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского округа от 30.10.2013 № 1537.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы в 2016–2025 годах составит 129932,4 тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств областного бюджета - 60000,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 67512,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 2420,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 110732,0тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств областного бюджета - 60000,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 49592,0  тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 1140,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы

в 2021 - 2025 годах составит  19200,4 тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 17920,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 1280,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по мероприятиям Программы приведены в приложении № 2.

Ответственным исполнителем - координатором Программы является Управление образования Администрации Североуральского городского округа.

Ответственный исполнитель – координатор в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя - координатора Программы.

## Раздел 4. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 1 к Программе, и в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, приведенной в приложении № 3.

При реализации Программы к 2025 году будет ликвидирована вторая смена обучения, будет удержан существующий односменный режим обучения, все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в соответствии с требованиями ФГОС в части условий реализации основной общеобразовательной программы.

## Приложение № 1

к Комплексной программе Североуральского городского округа

«Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» на 2016 - 2025 годы

Целевые показатели (индикаторы) Комплексной

программы «Создание в Североуральском городском округе новых мест

в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

на 2016 - 2025 годы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица изме рения | Единица измерения Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Целевой показатель 1. Число новых мест в общеобразовательных Североуральского городского округа - всего | единиц | 98 | 20 | 500 | 0 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Целевой показатель 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - всего, в том числе: | процентов | 91,5 | 91,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 79,6 | 80,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Целевой показатель 3. Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС в части требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы | процентов | 65 | 74 | 82 | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Приложение № 2

к Комплексной программе Североуральского городского округа

«Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» на 2016 - 2025 годы

Мероприятия и объёмы финансирования мероприятий

Комплексной программы Североуральского городского округа

«Создание в Североуральском городском округе новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

на 2016 - 2025 годы

| Наименование мероприятия программы, источники расходов на финансирование | Объёмы финансирования, тыс. рублей | Целевой показатель, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- |
|  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Всего по программе | 129932,4 | 8604 | 5290 | 86030 | 5330 | 5478 | 3880,4 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |  |
| областной бюджет | 60000 | 4000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 67512,4 | 4504 | 5060 | 29780 | 5080 | 5168 | 3600,4 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |  |
| внебюджетные источники | 2420 | 100 | 230 | 250 | 250 | 310 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 1. Введение новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Североуральского городского округа, всего | 50298 | 4274 | 30 | 80700 | 0 | 148 | 50,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1, целевые показатели 1и 2, строки 1,2 |
| областной бюджет | 60000 | 4000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 25082,4 | 274 | 0 | 24700 | 0 | 88 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Путём реконструкции ранее законсервированного здания школы на 500 мест | 80700 | 0 | 0 | 80700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 24700 | 0 | 0 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Путём капитального здания и помещений МАОУ "СОШ № 13" | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 4726 | 4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. Путём оптимизации загруженности муниципальных общеобразовательных организаций | 228,4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 148 | 50,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Создание современной инфраструктуры общего образования, в том числе путём модернизации уже существующей инфраструктуры (капитальные ремонты зданий общеобразовательных школ) | 41700 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Задача 2, целевой показатель 3, строка 3 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 41700 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Кадровое обеспечение системы общего образования (подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников общеобразовательных организаций | 3030 | 130 | 260 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | Задача 2, целевой показатель 3, строка 3 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 730 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| внебюджетные источники | 2300 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |

Примечание. До 2020 года Программа будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы.

## Приложение № 3

к Комплексной программе Североуральского городского округа

«Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» на 2016 - 2025 годы

Методика оценки эффективности Комплексной программы

«Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

на 2016 - 2025 годы

Эффективность (Э) Комплексной программы «Создание в Североуральском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» на 2016 - 2025 годы (далее - Программа) оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 1 к Программе, и определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых индикаторов;

xi - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в приложении № 1 к Программе;

xфакт,i - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).

Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше соответствующего планируемого значения указанного показателя (индикатора), предусмотренного приложением № 1 к Программе, то значение разности планируемого значения i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю.