к постановлению Администрации

Североуральского городского округа

от 22.03.2014 № 376

приложение № 3

к подпрограмме 2

«Развитие инфраструктуры

спортивных сооружений на территории

Североуральского городского округа»

Перечень

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в Североуральском городском округе» на 2014 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)  | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| В текущих цена (на момент составления ПСД) | В ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивного комплекса на территории муниципального бюджетного (автономного) общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 | Свердловская обл., г. Североуральск,ул. Свердлова, 44 | муниципальная | 18913,6 | 18913,6 | 2014 | 2015 | 18913,6 | 14953,0 | 3960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Местный бюджет |  |  | 10570,6 | 10570,6 | 2014 | 2015 | 10570,6 | 6610,0 | 3960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Областной бюджет |  |  | 8343,0 | 8343,0 | 2014 | 2015 | 8343,0 | 8343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка ПСД на строительство спортивного комплекса на территории муниципального бюджетного (автономного) общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 |  |  | 390,0 | 390,0 | 2014 | 2014 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Местный бюджет |  |  | 390,0 | 390,0 | 2014 | 2014 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | ВСЕГО по объекту, в том числе |   |   | 19303,6 | 19303,6  |   |   | 19303,6 | 15343,0 | 3960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | федеральный бюджет |   |   |  |   |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |   |   | 8343,0 | 8343,0  |   |   | 8343,0 | 8343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | местный бюджет |   |   | 10960,6 |  10960,6 |   |   | 10960,6 | 7000,0 | 3960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | внебюджетные источники |   |   |  |   |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Строительство мобильной быстровозводимой лыжной базы, в т.ч. разработка экспертизы ПСД | Свердловская обл.,г.Североуральск,ул. Свердлова, 29а стадион "Горняк" | муниципальная | 0,0 | 0,0 |  |  |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ВСЕГО по объекту, в том числе |   |   |  |   |   |   |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | федеральный бюджет |   |   |  |   |   |   |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | областной бюджет |   |   |  |   |   |   |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | местный бюджет |   |   |  |   |   |   |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | внебюджетные источники |   |   |  |   |   |   |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Модернизация легкоатлетической беговой дорожки стадиона «Горняк», в т.ч. прохождение экспертизы ПСД | Свердловская обл.,г.Североуральск,ул. Свердлова, 29а Стадион "Горняк" | муниципальная | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | ВСЕГО по объекту, в том числе |   |   |  |  |   |   | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | федеральный бюджет |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | областной бюджет |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | местный бюджет |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | внебюджетные источники |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, разработка и экспертиза ПСД | Свердловская обл.,г. Североуральск,ул. Буденного | муниципальная | 50 000,0 | 50 000,0 | 2020 | 2020 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 24 | ВСЕГО по объекту, в том числе |   |   | 50 000,0 | 50 000,0 |   |   | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 25 | федеральный бюджет |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | областной бюджет |   |   | 5 000,0 | 5 000,0 |   |   | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 27 | местный бюджет |   |   | 45 000,0 | 45 000,0 |   |   | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 |
| 28 | внебюджетные источники |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, работы по изысканиям, обследование здания для строительства крытого хоккейного кора по адресу г. Североуральск, ул. Свердлова 6 | Свердловская обл.,г. Североуральск,ул. Свердлова, 6 | муниципальная | 2150,0 | 2150,0 | 2015 | 2015 | 2150,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | федеральный бюджет |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | областной бюджет |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | местный бюджет |   |   | 2150,0 | 2150,0 |   |   | 2150,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | внебюджетные источники |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Строительство крытого хоккейного корта по адресу г. Североуральск, ул. Свердлова 6 | Свердловская обл.,г. Североуральск,ул. Свердлова, 6 | муниципальная |  |  | 2015 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | федеральный бюджет |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | областной бюджет |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | местный бюджет |   |   |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | внебюджетные источники |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 2150,0 | 2150,0 |  |  | 2150,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Местный бюджет |  |  | 2150,0 | 2150,0 |  |  | 2150,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |