Графики отключения горячего водоснабжения (ГВС) потребителей в                           г. Североуральск, в пос. 3-ий Северный, пос. Калья и пос. Черемухово, с целью производства планово-предупредительных ремонтных работ тепловых сетей.

График отключения ГВС в поселке 3-й Северный на 2014 г.

| № п./п | Дата отключения | Дата запуска | Наименование ТП, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04 августа | 11 августа | ТП 3 Северный (весь посёлок) Ревизия запорной арматуры на основных отпайках. |
| 2 | 11 августа | 18 августа | Кедровая, 21, 20, 2, 6, 8, 10, 12, 16, 18; Пионерская,30,32,34,36,38,51,53,55,57,59,61,63; Матросова,3,9,13; больница; ДК, Клубная,1,3,6,11,13,19. Уральская 1,2,3,4,5,6. |
| 3 | 18 августа | 25 августа | Комсомольская,52,52а,53,54,55,56,57,59,61,63,60 Кедровая,15,17; Толмачёва,2; Рабочая,3,10; Пионерская, 28. Баня. |

График отключения ГВС в поселке Калья на 2014 г.

| № п./п | Дата отключения | Дата запуска | Наименование ТП, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 июня | 9 июня | ТП Калья-1 (весь посёлок кроме коттеджей). Ревизия запорной арматуры на основных отпайках. |
| 2 | 9 июня | 16 июня | Школа № 10; Ленина, 58; Красноармейская,23. |
| 3 | 16 июня | 23 июня | Комарова, 16, 12, 9, 3, 5; Д/К «Горняк»; Больничный пер-к, 6, 8; Клубная, 23, 25 (Админ-ия), 27. |
| 4 | 23 июня | 30 июня | Комарова, 22, 24, 26, 15а, 30, 32, 34, 36, 38; Космодемьянская, 7, 9, 11; Поликлиника; Больничный переулок,7; Ленина, 53, 55. |
| 5 | 30 июня | 7 июля | ТП Калья-2 (коттеджи) Шахтёрская 10,12,13,15,15а; Комарова, 72, 74, 76, 78; Ленина, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88. |
| 6 | 7 июля | 14 июля | Комарова, 11, 13, 9а, 7, 5а, 3а, 1;Октябрьская 15,17; Д/С № 30, Школа №14, ВГСО. |
| 7 | 14 июля | 21 июля | Комарова, 2, 4, 6, 8, 10; Первомайская, 15, 17, 19; Октябрьская, 9, 11; Ленина, 29, 31; Клубная, 14, 4, 5; Калинина,47,47а,49; Красноармейская,24, муз. школа Магазины «Водолей», «Метелица», «Умелец» Красноармейская, 15, 17, 19; Клубная, 17, 19, 9, 7 (почта). |

График отключения ГВС

по муниципальному жилью и другим объектам

подключенным к тепловым пунктам г. Североуральска на 2014 г.

| № п/п | Дата отключения | Дата запуска | Наименование тепловых пунктов (перечень домов подключенных к данному ТП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 мая | 26 мая | ТП № 17 «Крутой Лог» - благоустроенные коттеджи |
| 2 | 26 мая | 2 июня | ТП № 2 «Мира-старый» - Мира 5,7,8,9,10,12; Чайковского 4; Каржавина 28,32. |
| 3 | 2 июня | 9 июня | ТП № 1 «Мира-новый» -Каржавина 18, 20, 22, 22а, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Белинского 15,16,17,19; объекты ГПТУ 95; Д/с № 3; 21; муз. школа, Мира 6) |
| 4 | 9 июня | 16 июня | ТП № 9 «Баня» - 50 лет СУБРа 35,37,39,41; Ст. Разина 2а. |
| 5 | 16 июня | 23 июня | ТП № 10 «Вокзал» - 50 лет СУБРа 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 61, рынок; Мира 11, 13, 14, 15, 16, 18; вокзал; Горсеть; городская библиотека; Ст. Разина, 2, 4, 6, 8; Чайковского, 1а, 2а, Д/с №1, ТП № 14 «Южный» - 144 квартал |
| 6 | 23 июня | 30 июня | ТП № 13 «6-й микр-он» - П. Баянова, 6а, 12, 12а, 14. ТП № 12 «3-й микр-он» - Шахтерская 1, 1а, 2а, 3а; Ватутина, 3, 4, 8, 6а, 10, 12; Циолковского, 3, 5, 5а; Каржавина, 2а (Стелла-маркет), 6а; Буденного 21а, 23. |
| 7 | 30 июня | 7 июля | ТП № 7 «33-й квартал» - П. Баянова 3, 5, 7, 9, 11; Маяковского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Ленина, 36, 38, 38а, 40, 42, 44; Белинского, 24, 26, 26а, 28, 30, 32; Молодежная, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; Каржавина 33, 35, 37, 39. |
| 8 | 7 июля | 14 июля | ТП № 16 «МСЧ» - Маяковского, 11, 13, 15; объекты ЦГБ (больничный городок), тубдиспансер, стоматология, объекты пансионата «Северный», Советская, 71 а, СЭС, Чайковского 20, Свердлова, 60. |
| 9 | 14 июля | 21 июля | ТП № 11 «7-й микр-он» - Маяковского 14,16,18,20,22,24,26,28; Ленина 33,35,37,39,43,45; Советская 37,39,41; церковь; Д/с № 33, № 37; П. Баянова, 1 |
| 10 | 21 июля | 28 июля | ТП № 4 «Ленина» Ленина 21,21/1,23,23а,25,27,29,31; Свердлова 17,19,21,23,25, 44,46,48,50,52,54,56,58; Чайковского 19,21,23, стадион «Горняк». |
| 11 | 28 июля | 4 августа | ТП № 3 «Осипенко» - Мира 1,2,3,4; Каржавина 17,19,21,23,31; Осипенко, 28, 30, 32; Чайковского, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Чкалова, 2, 55 («Сарван»), 57, 61; Молодежная, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20; Ленина, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34; Белинского 21, 23, 25, 27; объекты школы интернат. |
| 12 | 4 августа | 11 августа | ТП № 15 «ГУС» - Ленина 19, 19/1, 19а; Свердлова 27, 29, 33, 40, 42. |
| 13 | 11 августа | 18 августа | ТП № 8 «ГПТУ» - Ленина, 9, 13, 15, 17, 17а, 17б (столовая №7); Ватутина, 22, 24, 26, 28, 30; Комсомольская, 15, 17, 20, 22, 31, 35, 37; Циолковского, 19, 21, 23, 40, 42, 46; Октябрьская, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49; Свердлова, 3, 4, 5, 6, 7, 8. |
| 14 | 18 августа | 25 августа | ТП № 6 «Школьный» - Каржавина 9, 11, 13, 15, 15а; Ватутина, 14, 16, 18, 20; Комсомольская, 7, 9а, 11а, 13, 13а (универмаг), Д/с №4, школа № 11; Ленина, 10, 12, 14; Октябрьская 29, 31; Циолковского 28 (общежитие №4): Школьный пер. 1,2; Молодежная, 5 |
| 15 | 25 августа | 29 августа | ТП № 5 «71-й квартал» - Ленина, 1а, 1, 2, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6а, 6, 7, 8, Д/к «Строитель», Ватутина, 1а, 3а, 3в, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, бывшая база ЖКХ, Буденного, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; Тургенева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7б, Д/с № 18, столовая № 1. |

График отключения ГВС в поселке Черемухово на 2014 г.

| № п/п | Дата отключения | Дата запуска | Наименование ТП, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 июня | 11 июня | Ул. Ленина: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. |
| 2 | 16 июня | 20 июня | Ул. Калинина, 10 а, 12; Ул. Ленина, 11, баня, Д/сад № 35. |
| 3 | 23 июня | 27 июня | Ул. Калинина, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10; Д/сад № 5 |
| 4 | 30 июня | 18 июля | Ул. Ленина: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Ул. Иванова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17. |
| 5 | 21 июля | 6 августа | Ул. Ватутина: 1, 2, 4, 6; Ул. Матросова: 2, 4, 6, 23; Ул. Калинина: 15, 17; Школа № 13, магазин «Монетка» |