АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Североуральск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подключения жилых помещений к газовым сетям «под ключ»**

Во исполнение пункта 6.2. раздела II протокола заседания Правительства Свердловской области 18 января 2023 года (от 25.01.2023 № 2) под председательством Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В.

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый [план](#P28) мероприятий («дорожную карту») подключения жилых помещений к газовым сетям «под ключ» (далее - план).

2. Отделу по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа во взаимодействии с Министерством социальной политики Свердловской области и АО «ГАЗЭКС» обеспечить реализацию плана путем оперативного решения вопросов подключения жилых помещений к газовым сетям.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

Глава

Североуральского городского округа С.Н. Миронова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от \_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подключения жилых помещений

к газовым сетям «под ключ»

ПЛАН

**МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ «ПОД КЛЮЧ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов, подлежащих догазификации: исключить заброшенные, разрушенные, сгоревшие дома, либо отсутствие на земельном участке объекта капитального строительства | Администрация Североуральского городского округа | до 15 июля 2023 года |
| 2 | Информирование собственников ЖД в устной форме, путем распространения раздаточного материала либо через средства массовой информации, сеть «Интернет» о программе догазификации индивидуальных жилых домов и мерах социальной поддержки при этом | Администрация Североуральского городского округа,  Управление социальной политики № 18 | постоянно |
| 3 | Оказание безвозмездной услуги по подаче электронной заявки на догазификацию | Администрация Североуральского городского округа, АО "ГАЗЭКС" | постоянно |
| 4 | Составление подомового списка граждан, заключивших договор на догазификацию до границ земельного участка | Администрация Североуральского городского округа, АО "ГАЗЭКС" | постоянно |
| 5 | Формирование базы данных получателей адресной социальной помощи на проведение работ по газификации домовладений, которым могут быть предоставлены социальные гарантии, предусмотренные Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 126-ОЗ, в зависимости от льготной категории | Администрация Североуральского городского округа,  Управление социальной политики № 18 | постоянно |
| 6 | Информирование граждан о составе пакета документов для получения адресной социальной помощи на проведение работ по газификации домовладений | Администрация Североуральского городского округа,  Управление социальной политики № 18 | по мере выполнения п.5 |
| 7 | Составление подомового списка граждан, заключивших договора на проектные и строительно- монтажные работы в границах земельного участка | Администрация Североуральского городского округа, АО "ГАЗЭКС" | постоянно |
| 8 | Мониторинг подписания акта приемки строительно- монтажных работ и завершения оформления исполнительно-технической документации | Администрация Североуральского городского округа, АО "ГАЗЭКС" | по мере выполнения п.7 |
| 9 | Составление подомового списка граждан, заключивших договора на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО и поставку газа | Администрация Североуральского городского округа, АО "ГАЗЭКС" | по мере выполнения п.8 |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки в виде частичной компенсации затрат либо частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям | Управление социальной политики № 18 | по заявлениям граждан |