Протокол

совещания рабочей группы по реализации перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории Североуральского городского округа

23.01.2012 года

Время 11.00

Место: зал заседаний Администрации Североуральского городского округа.

Присутствуют:

- И.о. Главы Североуральского городского округа Волосняков Д.А.

- Заместитель Главы по промышленности Администрации Североуральского городского округа Дармин А.П.

- Заведующий отделом организационной работы Администрации Североуральского городского округа Батенев Е.В.

- Заведующая отделом экономики и труда Администрации Североуральского городского округа Ветошкина Л.А.

- Заведующая отделом по социальным вопросам Администрации Североуральского городского округа Казанова Т.Г.

- Ведущий специалист отдела по социальным вопросам Администрации Североуральского городского округа Булыгина Л.В.

- Заведующая архивным отделом Администрации Североуральского городского округа Кравцова В.В.

- Заведующая юридической службой Администрации Североуральского городского округа Шатная И.А.

- Зам.начальника УОМС «Комитет ЖКХ Североуральского городского округа» Ярмушова Н.Н.

- Начальник УОМС «Управление образования Североуральского городского округа» Ширяева М.Ф.

- Начальник УОМС «Комитет по управлению муниципальным имуществом Североуральского городского округа» Бочкарева Л.М.

- Зам.начальника УОМС «Управление по культуре, спорту и делам молодежи СГО» Аганин В.М.

- УОМС «Комитет градостроительства, архитектуры и землепользования Североуральского городского округа», начальник Чиглинцева Е.А., специалист Одринская Н.Б.

- Ведущий специалист Администрации Североуральского городского округа Столяров Н.В.

Повестка совещания:

1. О выполненных работах по протоколу совещания рабочей группы по реализации перехода на межведомственное взаимодействие (далее – МВВ) при предоставлении муниципальных услуг на территории СГО от 13.03.2012 г. (доклады руководителей организаций);

2. Определение процедуры разработки, согласования, утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия (далее - ТКМВ).

3. Определение ответственного за конечную экспертизу и утверждение ТКМВ.

4. Технологические вопросы перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие на муниципальном уровне.

5. Вопросы реализации электронных сервисов, применения электронной подписи, идентификации и авторизации участников межведомственного взаимодействия.

Вел совещание:  Волосняков Д.А.

Обменявшись мнениями, участники совещания решили:

- УОМС «Комитет градостроительства, архитектуры и землепользования Североуральского городского округа» отправить письма в профильные министерства по согласованию размешенных услуг в Реестре государственных услуг (далее - РГУ) и в Министерство экономики для проверки и «Опубликования» вышесказанных услуг в РГУ и далее на Портале государственных услуг  до 21.03.2012 г.

- УОМС «Комитет ЖКХ Североуральского городского округа» во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и ....» для формирования сводного списка в срок до 26.03.2012 г. предоставить: 1) план внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление услуг, 2) перечень всех муниципальных услуг предоставляемых организацией и подведомственными учреждениями

- УОМС «Управление образования Североуральского городского округа» закончить формирование и согласование государственного органа в РГУ в срок до 26.03.2012 г., завершить формирование и согласование услуг в РГУ в срок до 30.04.2012 г. Так же во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и ....» предоставить план внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление услуг и перечень всех муниципальных услуг предоставляемых организацией и подведомственными учреждениями для формирования сводного списка в срок до 26.03.2012 г.

- Архивному отделу Администрации СГО во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и ....» предоставить план внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление услуг и перечень всех муниципальных услуг предоставляемых отделом для формирования сводного списка в срок до 26.03.2012 г.

- Главным распорядителям средств бюджета Североуральского городского округа  при формировании электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) предусмотреть совместимость ЭЦП с системой межведомственного электронного взаимодействия.

- Ведущему специалисту Администрации Североуральского ГО Столярову Н.В. разработать регламент согласования технологических карт межведомственного взаимодействия и предоставить на обсуждение рабочей группе по переходу на МВВ.

- Главным распорядителям средств бюджета Североуральского городского округа  в срок до 30.03.2012 г. определить ответственных по переходу на МВВ в органах местного самоуправления и подведомственных учреждениях.

- Главным распорядителям средств бюджета Североуральского городского округа и подведомственным организациям предоставляющим муниципальные услуги в срок до 15.04.2012 года разработать технологические карты межведомственного взаимодействия (далее - ТКМВ)  по типовым ТКМВ утвержденным Министерством экономики Свердловской области и опубликованных на сайте Министерства информационных технологий и связи Свердловской области (ссылка: http://it.midural.ru/article/show/id/107) и предоставить на рассмотрение и согласование рабочей группе.

- Ведущему специалисту Администрации Североуральского ГО Столярову Н.В. совместно с ведущим специалистом Финансового управления Администрации Североуральского ГО Хабибрахмановым И.З. определить количество, наименование необходимого оборудования, а также стоимость для создания и функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Североуральского городского округа.

И.о Главы Североуральского

городского округа                                                              Волосняков Д.А.

Секретарь совещания                                                                Столяров Н.В.