ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ________ № ____ г. Североуральск

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письма муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» от 25.10.2022 № 1253, по результатам положительного заключения повторной экспертизы от 25.10.2022 № 29 и положительного заключения повторной экспертизы от 25.10.2022 № 30, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- С целью исполнения муниципального контракта от 26.07.2022 № 69 «Работы по ремонту автомобильных дорог в городе Североуральске» (Заказчик - Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», Подрядчик - ООО Торговый Дом «Урало-Сибирская Компания», реестровый номер контракта в единой информационной системе в сфере закупок 3663100560422000013) внести изменения (по соглашению сторон) в существенные условия  контракта:

- изменить цену контракта на 21961054 рубля 90 копеек;

- изменить срок выполнения работ на 120 календарных дней с момента начала производства работ;

- изменить срок действия контракта по 30.12.2022.

2.   Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» в течении 5 рабочих дней с даты подписания постановления подготовить дополнительное соглашение к муниципальному контракту 26.07.2022 № 69 «Работы по ремонту автомобильных дорог в городе Североуральске» о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» Белобородова Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

Глава

Североуральского городского округа	  	                          С.Н. Миронова